Furniture E-commerce Website

TEST PLAN

Version: 1.0

Prepared by: Phan Thị Yến

Role: Tester

Date: June 2026

Mục lục

- Introduction( Giới thiệu)

- Project Overview

- Test Objectives

- Test Scope

- Test Strategy

- Test Environment

- Test Deliverables

- Test Schedule

- Roles and Responsibilities

- Entry Criteria

- Exit Criteria

- Defect Management

- Risk Management

- Assumptions

- References

- Approval

1. Introduction

Tài liệu Test Plan này được xây dựng nhằm xác định kế hoạch kiểm thử cho hệ thống Website Bán Hàng Nội Thất. Mục tiêu của tài liệu là mô tả phạm vi kiểm thử, chiến lược kiểm thử, môi trường kiểm thử, nguồn lực tham gia và các tiêu chí đánh giá kết quả kiểm thử trước khi hệ thống được triển khai.

Thông qua tài liệu này, nhóm kiểm thử có thể thực hiện các hoạt động kiểm thử một cách thống nhất, đảm bảo tất cả các chức năng quan trọng của hệ thống đều được kiểm tra đầy đủ và đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ.

2 Project Overview

Website Bán Hàng Nội Thất là hệ thống thương mại điện tử cho phép khách hàng tìm kiếm, xem thông tin sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi đơn hàng trực tuyến.

Hệ thống cũng cung cấp khu vực quản trị dành cho quản trị viên để quản lý sản phẩm, danh mục, khách hàng, đơn hàng và các nội dung liên quan.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

- Đăng ký tài khoản

- Đăng nhập và đăng xuất

- Quản lý hồ sơ cá nhân

- Xem danh sách sản phẩm

- Tìm kiếm và lọc sản phẩm

- Xem chi tiết sản phẩm

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- Cập nhật và xóa sản phẩm trong giỏ hàng

- Thanh toán và đặt hàng

- Theo dõi lịch sử đơn hàng

- Quản lý sản phẩm

- Quản lý đơn hàng

- Quản lý người dùng

3. Test Objectives

Hoạt động kiểm thử được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu sau:

- Đảm bảo các chức năng của website hoạt động đúng theo yêu cầu.

- Phát hiện lỗi trước khi hệ thống được đưa vào sử dụng.

- Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

- Đảm bảo giao diện hiển thị chính xác trên các trình duyệt được hỗ trợ.

- Đánh giá luồng nghiệp vụ từ khi người dùng truy cập website đến khi hoàn tất đặt hàng.

- Hạn chế tối đa các lỗi có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng.

4. Test Scope

In Scope

Các chức năng nằm trong phạm vi kiểm thử gồm:

- Authentication (Login, Register, Logout)

- Home Page

- Product Management

- Product Detail

- Search Product

- Shopping Cart

- Checkout

- Order Management

- User Profile

- Admin Dashboard

- Category Management

Out of Scope

Các nội dung không thuộc phạm vi kiểm thử:

- Performance Testing

- Load Testing

- Stress Testing

- Security Penetration Testing

- Mobile Application Testing (nếu dự án chỉ có Website)

5. Test Strategy

Để đảm bảo chất lượng của hệ thống Website Bán Hàng Nội Thất, các hoạt động kiểm thử sẽ được thực hiện theo nhiều phương pháp khác nhau nhằm đánh giá đầy đủ chức năng, giao diện và dữ liệu của hệ thống.

5.1 Functional Testing

Kiểm tra toàn bộ chức năng của hệ thống nhằm đảm bảo các nghiệp vụ hoạt động đúng theo yêu cầu.

Các chức năng bao gồm:

- Đăng ký tài khoản

- Đăng nhập/Đăng xuất

- Tìm kiếm sản phẩm

- Xem chi tiết sản phẩm

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- Cập nhật số lượng sản phẩm

- Đặt hàng

- Quản lý đơn hàng

- Quản lý sản phẩm (Admin)

5.2 User Interface (UI) Testing

Kiểm tra giao diện của website trên các trình duyệt được hỗ trợ nhằm đảm bảo:

- Hiển thị đúng bố cục.

- Font chữ và màu sắc đồng nhất.

- Các nút chức năng hoạt động chính xác.

- Liên kết (Link) không bị lỗi.

- Hình ảnh hiển thị đầy đủ.

5.3 Database Testing

Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu được lưu trong cơ sở dữ liệu.

Bao gồm:

- INSERT

- UPDATE

- DELETE

- SELECT

Đảm bảo dữ liệu của người dùng, đơn hàng và sản phẩm được lưu chính xác.

5.4 Smoke Testing

Thực hiện kiểm tra nhanh các chức năng quan trọng sau mỗi lần triển khai hoặc cập nhật hệ thống nhằm xác nhận website có thể hoạt động bình thường trước khi tiến hành kiểm thử chi tiết.

5.5 Regression Testing

Sau khi lỗi được sửa, tiến hành kiểm thử hồi quy để đảm bảo việc sửa lỗi không làm ảnh hưởng đến các chức năng đã hoạt động ổn định trước đó.

5.6 Negative Testing

Kiểm tra khả năng xử lý các dữ liệu không hợp lệ như:

- Email sai định dạng.

- Mật khẩu không đúng.

- Bỏ trống thông tin bắt buộc.

- Nhập ký tự đặc biệt.

- Giá trị vượt giới hạn cho phép.

6. Test Environment

| Thành phần | Giá trị |
| --- | --- |
| OS | Windows 11 |
| Server | XAMPP |
| PHP | 8.2 |
| MySQL | 8.x |
| Browser | Chrome, Edge |
| IDE | VS Code |

7. Test Deliverables

Sau khi hoàn thành quá trình kiểm thử, các tài liệu sau sẽ được bàn giao:

| No | Deliverable | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test Plan | Kế hoạch kiểm thử |
| 2 | Test Scenario | Danh sách các kịch bản kiểm thử |
| 3 | Test Case | Danh sách các trường hợp kiểm thử |
| 4 | Test Data | Dữ liệu phục vụ kiểm thử |
| 5 | Bug Report | Danh sách lỗi phát hiện |
| 6 | Requirement Traceability Matrix (RTM) | Ma trận truy vết yêu cầu |
| 7 | Test Summary Report | Báo cáo tổng kết kiểm thử |

8. Test Schedule

| Task | Duration |
| --- | --- |
| Requirement Review | 1 day |
| Test Plan | 1 day |
| Scenario | 2 days |
| Test Case | 4 days |
| Execution | 5 days |
| Regression | 2 days |
| Summary | 1 day |

9. Roles and Responsibilities

Dự án Website Bán Hàng Nội Thất được thực hiện theo hình thức nhóm. Trong quá trình phát triển và kiểm thử hệ thống, mỗi thành viên đảm nhận các nhiệm vụ riêng. Với vai trò Tester, tôi chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng của hệ thống trước khi hoàn thành dự án.

Các trcahs nhiệm cụ thể bao gồm

| Role | Responsibilities |
| --- | --- |
| Tester | Phân tích yêu cầu của hệ thống và xác định phạm vi kiểm thử. |
| Tester | Xây dựng Test Plan cho dự án. |
| Tester | Thiết kế Test Scenario cho các chức năng của hệ thống. |
| Tester | Thiết kế và quản lý Test Case. |
| Tester | Chuẩn bị Test Data phục vụ kiểm thử. |
| Tester | Thực hiện UI Testing và kiểm tra khả năng sử dụng của giao diện. |
| Tester | Thực hiện Negative Testing với các dữ liệu không hợp lệ. |
| Tester | Ghi nhận, phân loại và theo dõi lỗi (Bug Reporting & Defect Tracking). |
| Tester | Cập nhật trạng thái kiểm thử và tổng hợp kết quả kiểm thử. |

10. Entry Criteria

- Website đã hoàn thiện chức năng.

- Database đã sẵn sàng.

- Có tài khoản test.

- Có dữ liệu mẫu.

11. Exit Criteria

- Hoàn thành toàn bộ Test Case.

- Tỷ lệ Pass đạt yêu cầu

- Không còn lỗi nghiêm trọng (Critical/High).

12. Defect Management

Các lỗi được ghi nhận và quản lý trong suốt quá trình kiểm thử.

Defect Severity

| Severity | Description |
| --- | --- |
| Critical | Website không thể sử dụng hoặc hệ thống bị dừng hoạt động |
| High | Chức năng quan trọng không hoạt động (không thể đăng nhập, không thể đặt hàng) |
| Medium | Chức năng hoạt động chưa đúng nhưng vẫn có giải pháp thay thế |
| Low | Lỗi giao diện hoặc lỗi nhỏ không ảnh hưởng đến nghiệp vụ |

Defect Status Workflow

New → Assigned → In Progress → Fixed → Retest → Closed

13. Risk Management

Trong quá trình kiểm thử có thể phát sinh các rủi ro sau:

| Risk | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Thiếu dữ liệu kiểm thử | Không thể kiểm tra đầy đủ các chức năng | Chuẩn bị bộ dữ liệu kiểm thử trước khi thực hiện |
| Lỗi môi trường XAMPP hoặc MySQL | Không thể thực hiện kiểm thử | Sao lưu cơ sở dữ liệu và kiểm tra môi trường trước khi test |
| Thiếu thời gian kiểm thử | Không kiểm thử hết các chức năng | Ưu tiên kiểm thử các chức năng quan trọng trước |
| Yêu cầu thay đổi trong quá trình kiểm thử | Phải cập nhật lại Test Case | Theo dõi thay đổi và cập nhật tài liệu kịp thời |

14. Assumptions

Các giả định trong quá trình kiểm thử:

- Website đã được triển khai đầy đủ trên môi trường kiểm thử.

- Cơ sở dữ liệu hoạt động ổn định.

- Các tài khoản kiểm thử đã được tạo sẵn.

- Người kiểm thử có quyền truy cập vào hệ thống và cơ sở dữ liệu.

15. References

Các tài liệu được sử dụng làm cơ sở cho hoạt động kiểm thử:

- Software Requirement Specification (SRS)

- Business Requirement Document (BRD)

- Database Design Document

- User Interface Design

- Source Code

- MySQL Database

- Project Documentation

16 Approval

| Prepared By | Reviewed By | Approval By |
| --- | --- | --- |
| Phan Thị Yến | Self Review | N/A |